**INFORMACIÓN MUNICIPAL**

Al terminar esta legislatura municipal esta Alcaldía considera que es preciso que los vecinos de nuestro pueblo, y también los que nos visitan a menudo, sepan en qué situación queda su Ayuntamiento en cuanto se refiere a la gestión municipal, así como la situación económica en la que quedan las arcas municipales.

Considera esta Alcaldía que estáis en vuestro derecho en conocerlo y, de ahí, el por qué de su decisión.

**A.- GESTIÓN MUNICIPAL CON LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES**

1.- Plan Activa 2019. Cambio de tuberías de fibrocemento, saneamiento y pavimentación: calle Hernán Cortés, Espíritu Santo, La Duche.

Situación: A licitar por la Diputación.

Plazo de Ejecución: 2019

2.- Plan Activa II 2019 (Convenio Diputación-Ayto). Pavimentación, mobiliario, farolas, acerado…patio Nave Multiuso y entorno.

Situación: Encargado proyecto Arquitecto. Lo licitará el Ayuntamiento.

Plazo de Ejecución: 2019

3.- Plan Diputación Desarrolla

Colocar pasarela en la Chorrera Tío Severiano.

Situación: Hecho proyecto

Informe viabilidad urbanística favorable.

Solicitado Informe de Afección

Lo licitará la Diputación, a lo largo del 2019.

Plazo de ejecución: 2019.

4.- Ampliación Puente Arroyo San Pablo.

Adjudicado a Araplasa.

Situación: a la espera del permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

5.- Plan Eficiencia Energética, convenio Diputación-Ayto.

Renovado de farolas en Avda. Constitución, C/ San Pablo….y otras.

Situación: Licitarlo Diputación.

Plazo de ejecución: 2019

6.- Otros convenios firmados con Diputación Cáceres.

-Diputación Emplea: 3 puestos de trabajo.

-Diputación Integra: 2 puestos de trabajo (minusválidos)

-Plan Equipamiento: Mobiliario, desbrozadoras, motosierras, cortacésped… (ya ejecutado).

-Plan Activa Cultura y Deportes 2019

Para actividades culturales y deportivas.

Contratación de Dinamizador-a Sociocultural y Biblioteca (6 meses al menos).

**B.- JUNTA DE EXTREMADURA**

-Carril del Valle (Mazo). Dirección General de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura.

Situación: Sale a licitación en el mes próximo, junio (confirmado).

P.D. TODO A CUENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.

-Mejoras en el embalse y su entorno. Consejería de Infraestructuras.

Realizado ya el desbroce del entorno.

Situación: Realizar el cerramiento y las mejoras necesarias dentro del embalse.

**C.- COMUNICACIONES.**

-Antena Telefonía Móvil. Instalación en la Tajuela.

Empresa Telxius Torres España SLA

Firmado contrato empresa-Ayto.

Situación: Hecho proyecto

Informe favorable viabilidad urbanística

Concedida Licencia Municipal de obras

En trámite, Informe Impacto Ambiental abreviado.

-Despliegue Red Fibra Óptica.

Autorización acordada en Pleno Municipal.

Empresa: Telefónica

Informe favorable viabilidad urbanística.

**D.- ALBERGUE JUVENIL.**

Terminada la tramitación de la Homologación por la Dirección de Juventud y Deportes.

Realizadas las mejoras necesarias exigidas.

Puede licitarse por la Corporación, después del 30 de septiembre de 2019.

**E.- MONTE PÚBLICO**. Solicitada aportación económica para limpieza de maleza.

Situación: Se contempla aportación económica por la Gestión de Monte Público.

**F.- MEMORIA AEPSA (PER) 2020**

Situación: Realizándose en la Oficina de Urbanismo de la Mancomunidad de la Vera, por el técnico correspondiente.

P.D. Se tiene que solicitar subvención a 30 de junio de 2019.

**G.- Llevada a cabo selección de trabajadores-ras.**

Socorristas: 2 (con dinero Ayuntamiento).

Plan Empleo Social: 1 (subvención de la Junta de Extremadura).

Dinamizadora: 1 (subvención Diputación, Plan Activa Cultura).

**H.- PISCINA MUNICIPAL-BAR.**

Segundo año de contrato de la persona de 2018.

**I.- FIESTAS DE SAN ROQUE 2019**

-ORQUESTAS: contratadas para los días 16, 17 y 18.

-Parque Acuático: contratado

-Luz y sonido, día 14, Kanchal Rock. Sonimar.

**CUESTIONES**

1.- Esta misma información se entregará al grupo de gobierno municipal entrante y al grupo municipal de la oposición, para su conocimiento.

2.- Esta Alcaldía solicita de la próxima Corporación información pública de la situación económica en la que queda el Ayuntamiento a fecha 15 de junio de 2019, para conocimiento de todos.

3.- Todas las facturas entregadas a fecha de este escrito quedan pagadas.

4.- El dinero sobrante de las fiestas S. Roque-2018, correspondiente a las aportaciones voluntarias de los vecinos, lo entregará esta Alcaldía en su momento, para las próximas fiestas San Roque-2019.

5.- De todas las subvenciones, carril, obras…..a realizar, se ha dado información en los plenos municipales.

PARA VUESTRA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.

En Arroyomolinos de la Vera, a 4 de junio de 2019.

Fdo.: Anastasio Zarza Mateos